察雅县水利队部门决算分析报告撰写提纲

部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）贯彻执行有关水利工作的方针政策和法律法规规章；拟订并组织实施全区水利工作的中长期规划、专项规划和年度计划。

（二）统一管理全区水资源。组织拟订全区水资源供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价、调度工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；组织、指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作；组织实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责全区节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和标准，编制节约用水规划并组织实施。

（六）组织、指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全区重要江河湖泊治理和开发；指导全区水利工程建设与运行管理；协助做好水利工程移民管理工作。

（七）负责防治水土流失工作。研究制定全区水土保持规划并组织实施，负责全区水土流失的监测和综合防治的管理工作。

（八）组织、指导全区农村水利工作；组织协调并监督实施农田水利基本建设和管理；指导乡镇供水、农村人畜饮水、灌区配套建设等工作。

（九）组织开展全区水政监察和水行政执法工作，协调并仲裁区境内的水事纠纷。

（十）负责水利行业安全生产工作；组织水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设质量监督工作。

（十一）负责河道管理，审核和办理河道采砂手续。

（十一）承办区政府和上级部门交办的其他事项。

2．机构情况。

纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：事业单位会计制度。

3．人员情况。

财政补助人员6人。

（二）当年取得的主要事业成效。

- 2019年察雅县水利工程目前续建、在建工程13个，项目总投资规模13962.47万元，目前累计完成产值12949.283万元，累计完成投资比例92.7%。

1、农村安全饮水巩固提升工程推进情况

察雅县2019年农村饮水安全巩固提升工程（四个项目）总投资5991.42万元，对我县306个自然村290个工程点采取新建、改造、升级、配套等措施进行巩固提升。共解决4879户、32919人，其中建档立卡户1007户、7030人，于9月底全部完工并投入使用。同时今年年初我局对我县13个乡镇138个行政村以及下属的自然村中358个点的农村饮水水源的完成了水质检测。加上2016年检测3个、2017年检测24个、2018年检测60个，共计检测水源445个。

- 2、荣周灌区工程

- 该项目总投资6721.64万元，为续建项目，目前变更手续已完善，施工单位正进行收尾工作，在9月底已完成全部施工任务,目前待验收。

- 3、防洪工程

- 2019年新建防洪工程共投资1103.47万元，其中：昌都市察雅县王卡乡协地村协通自然村防洪工程和昌都市察雅县王卡乡娘曲村洛荣自然村防洪堤工程，于9月底进场施工，计划在11月15日前完工；烟多镇给如防洪工程，目前已完成工程总量的50%；其余阿孜乡江嘎村防洪工程、吉塘镇居委会防洪工程、香堆镇嘎查村防洪工程已全部完工待验。

三、已完工项目财政评审等收尾工作

2016年以来，500万以上项目包括瓦西灌区、邓学灌区、吉塘镇防洪堤、阿孜乡防洪堤、宗沙防洪堤、烟多和王卡防洪堤、水生态保护项目、2015年和2016年重点县项目已完成财政评审，2018年重点县项目已报市财政局评审中心，正在审查资料。500万以下的项目已报县财政局评审中心，正在审查资料。

四、制度和责任落实情况

为进一步保证饮水安全工程的长期安全运行，全面提高饮水安全工程的管理水平，实现管理专业化、服务社会化，达到持续利用、良性发展的目标，使饮水安全工程发挥最大的经济效益和社会效益。根据水利部《关于加强村镇供水工程管理的意见》和《西藏自治区农村饮水安全项目建设管理实施细则》，按照“谁受益、谁管理、谁所有、谁维护”的原则，结合我县实际要求乡镇成立用水户协会，建立健全饮水管理机制，实行有偿供水，实现“以水养水”的目的，组织受益村水生态和村级水管员参与到项目建设管理中，按照签订的岗位合同认真履职尽责。根据《西藏自治区农村饮水安全项目建设管理实施细则》和《昌都市农村饮水安全工程建后管理办法》，制定了《察雅县农村饮水安全工程建后管理办法》成立以分管副县长任建利同志任组长、水利局局长其美仁增同志为办公室主任的县级建后管理领导小组；目前已成立乡（镇）级农村饮水安全工程建后管理领导小组，制定了乡（镇）级农村饮水安全工程建后管理办法，同时根据市局的安排部署，首先，按照“谁投资、谁受益、谁管理”的管理原则，县水利局技术人员用通俗易懂的语言、丰富翔实的实例，从村级水管员职责、任务、工作方式和工作要求，以及农村饮水安全工程项目建设管理、设备管理等方面给大家进行了细致的理论知识讲解。为此，我县水利局发放了200余份《昌都市农村饮水安全工程建后管理暂行办法》、《西藏自治区农村饮水评价准则》、《农村饮水安全工程建后管理办法》等。并技术人员在现场指导、村级水管员亲自操作等方式，在管道焊接和水龙头安装、除冰流程、预防冬季水管冻裂等方面一对一讲解和操作，确保每一个管护员能够熟悉、运用在实践中。通过培训，进一步明晰农村饮水安全工程所有权，落实工程建设和管护责任，真正意义上做到饮水安全工程“有人建、有人用、有人管”。

- 五、2016年第二季度、2017年第一季度PSL贷款项目进展情况

- 2016年第二季度PSL项目目前已全部完工，进入财政评审阶段，2017年第一季度PSL贷款项目已全部完工，不存在提前开工的问题，项目建设资金因停止贷款，为杜绝民工上访问题，由县政府整合资金垫付建设资金。

- 六、2019年防汛工作

- 1、全面落实防汛抗旱责任制。一是县里及时调整了防汛抗旱指挥部，明确了县领导防汛抗旱分工。各乡（镇）也成立了防汛抗旱指挥部，全县重要堤防都落实了防汛责任人、技术负责人；二是严格落实24小时值班制度，做好防汛抗旱值班工作；三是根据县委组织部的安排部署，在7月15日前，我局将把水旱灾害防治和防汛抢险救援职责划至县应急管理局。
    2、按照“预防为主、防治结合”的方针，结合各自单位职能，安排专人及时组织开展责任区内的重点部位、薄弱环节定期开展全面、细致、拉网式的隐患排查工作。严格落实在建、已建工程安全度汛方案，把重点河段、重点区域、临河居民、临河公路、地质灾害隐患点、低洼积水等部位的重要基础设施的防洪安全作为防汛抗洪工作的重中之重，强化施工现场管理，拉网式全面排查在建工地、施工现场、安全隐患，建立健全工程防汛观测巡查预警机制，加强防汛值班值守，确保工程安全、人员安全。根据县委县府主要领导的指示和要求，县防汛指挥部办公室自5月底开始督促各乡镇、防指各成员单位对全县范围内山体滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流等地质灾害多发区、易发区开展全面、细致、拉网式的汛期隐患排查工作，未发现地质灾害隐患点的存在异常情况。

- 3、修定完善了防汛抗旱预案及应急抢险预案。县防指办已制定了《2019年防汛抗洪抢险预案》、《2019年抗旱预案》、《察雅县城镇防洪预案》等预案；同时各乡镇同步制定了防汛抗旱工作预案。

- 4、清点物资储备情况和组建了防汛抢险队伍。一是我县投入10万元购买了防汛储备物资，并下发到各乡镇，以保证突发抢险所需；二是组织人武部、水利、应急管理局、交通、公安、电信、电力公司、农村农业局、民政局等相关部门成立了防汛应急抢险大队。

- 5、察雅县采砂规划于6月初已编制完成,于在7月15由县政府组织相关部门及乡镇开展初步评审,9月3日通过政府常务会议研究通过并颁布实施。

- 6、山洪灾害防治非工程措施运行情况。我县山洪灾害防治非工程措施经4月初自治区第三方公司对我县山洪灾害防治非工程措施进行了维护，目前运行情况良好。

- 七、“十四五”主要思路、踏勘调研重点项目

- 我局编制的“十四五规划”，包括七大项116小项，共约投资157866万元。具体如下：

- 一是农村安全饮水改善提高，主要做好各乡镇的农村千人以上集中供水工程，共计规划16项，总投资11685万元；二是无电地区电力建设，共计规划10项，总投资57617万元。包括线路延伸项目8项、局域网项目1项、农村电气化1项；三是水源地建设，共计规划6项，总投资5340万元。包括城镇水源地综合整治工程1项、水源地建设工程4项、灌区水库建设工程1项；四是农业灌溉工程，共计规划27项，总投资29840万元，包括小型农田水利设施建设（重点县）1项、小型农田水利专项补助项目12项、饲草料基地和草场灌溉工程2项、重点灌区与节水增效工程12项；五是防洪减灾工程，共计规划39项。包括200-3000平方公里中小河流治理8项、山洪沟治理工程30项、易灾地区生态环境综合治理1项；六是水土保持及生态环境保护工程，共计规划4项，总投资15700万元。包括水土流失治理工程3项、水生态补偿保护工程1项；七是水利改革与管理项目，共计规划6项，总投资3690万元。包括中小河流治理非工程措施1项、抗旱服务队组建1项、乡镇基层服务站建设1项、水环境监测管理系统建设1项、主要支流流域综合规划2项。

- 八、水利工作创新工作方式、方法、亮点

1.取水口的选择及深埋情况，从源头开始治理冬季不正常情况，根据我局技术人员及设计方常年观察经验，结合实际情况，选择最优方案建设取水口。例如有泉水条件修建的取水口都选择泉水，因为泉水不易冻，泥沙量少，水源保护起来容易；河流上修建取水口时，全部设计截潜流取水口，截潜流取水口有以下三点优点：一是位于河床以下，不影响行洪；二是与拦河坝相比、淤积少，使用寿命长；三是冬季河床结冰，截潜流坝仍可以取到结冰层以下的水，补给频率高；四是经过滤料过滤，水质得到净化。

2、深埋管道，根据我局技术人员常年实地考察，察雅县最深冻土层为1.5m以下，所以我县人饮工程管道沟开挖深度不得低于1.8m。对于岩石地段无法开挖的部分采取四层保温材料进行管道保温处理。

3、末端增设尾水管。我县人饮工程均采用主管末端长流水做法，即在主管末端安装截止阀，确保主管里的水常年处于流动状态，从而达到防冻；及时排除泥沙，有效防止主管堵塞。

4、集中连片解决，我县6个易地扶贫搬迁点饮水安全工程修建时集中连片解决附近乡镇、学校及周边村庄，均取得不错的效果。集中连片解决饮水工程优点：连片解决工程，用水户多，用水量大，从而需加大输水主管口径，从而冬季不易结冰，不易管道堵塞，且不易损坏；便于管理，节约成本。

5、打井保障高海拔地区冬季供水。我县为保障易地搬迁点冬季供水，对高于4000米左右的安置点实施打井工程。优点是在高海拔地区冬季冰冻期过长，容易导致水源地冻结，采取打井工程，可保障冬季期间深井不会冻结，并且我们同步配套保暖水箱，解决了群众冬季饮水问题。

- 6、全民参与饮水工程建设。在项目建设全过程，要请当地乡（镇）人民政府、驻村工作队、村两委、水管员及群众全程参与监督制，全程参与饮水项目建设全过程，在监督管理过程中即可以掌握每个点地下饮水管网的布局之外，又可以学习饮水管道搭接、水龙头更换、取水口蓄水池沉砂池的清洗，为建后管理工作提供技术保障。

- 九、水资源管理情况

1、利用“世界水日”、“中国水周”、“安全生产月” 宣传活动，紧扣宣传主题，进行水法律法规宣传，大力开展《水法》宣传，开展水资源保护与管理宣传，切实增强群众惜水、节水意识。

2、加强水资源管理和用水管理，严把涉水项目审批。督促察雅县水厂、电厂办理水资源论证报告、取水许可证；同时，监督察香公路项目部严格按照水土保持方案做好水土保持工作。

3、成立察雅县建设领域地材采购和运输市场专项整治领导小组，对全县砂石厂开展专项整治工作，对我县13个乡（镇）16个砂石厂开展了执法检查工作。目前有11家砂场已规范化生产经营,3家交通项目部办理临时采砂手续、2家已经关停整改中。

4、积极推进水资源管理工作，着力健全制度、落实责任，严格用水总量、用水效率、水功能区纳污控制“三条红线”管理，不断提升科学治水、依法治水的能力和水平，为农牧业稳产增收、改善农牧民生产生活条件、加快我县经济社会发展提供了有力支撑。

5、进一步加强对我县2019年水土保持生态项目的监督管理，提高项目所在县对水保工作的重视，督促项目参建各单位提高水土保持预防，今年重点对西藏昌都市察芒公路、宗香公路、荣周灌区等重大项目进行了全面监督检查。要求各参建要严格按照水土保持方案，认真抓好落实，确保各项水保措施有力有序有效。

6、水利牵头组织环保、住建等部门联合对察雅县辖区的企业、用水大户、市政管网等进行排污口的清查工作，完成9个临时入河排污口均已办理登记手续并报送市水利局备案。

- 十、河长制工作开展情况

- （1）落实河长制六项任务工作情况

1、加强河湖水域岸线管理保护。结合我县实际，科学制定河道采砂规划，实行开发与保护并重，坚持有序开采。严格涉河建设项目审批和监管，清理整治侵占河道、围垦湖泊、非法采砂、破坏岸线等突出问题。恢复河湖水域岸线生态功能。按照市河长办要求，结合我县实际，编制并下发了《察雅县关于开展河湖“清四乱”专项行动实施方案》，全面摸清和清理整治全县河湖管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”突出问题。

2、加强水污染防治。为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供保障。根据自治区、昌都市《水污染防治行动计划》，编制《察雅县水利局贯彻落实水污染防治行动计划实施方案》.明确河湖水污防治目标和任务，统筹水上、岸上污染治理，完善入河湖排污管控机制和考核体系，并并对我县排污口进行水质检测。

3、加强水环境治理。以生活污水处理、生活垃圾处理为重点，综合整治全县农村水环境。通过总河长安排部署，由县财政出资，县级、乡级河长及时行动，13个乡镇主要河流进行了两次大规模的垃圾清理专项行动，河面进行及时清理；共计1000余人以及4台装载机、2台挖机组成，对县城主要河流河道及周边的生活垃圾、杂草、淤泥以及其他漂浮物收集整理后统一进行清运，共计出台车辆15车次，清理垃圾100余吨。

4、加强水生态修复。推进河湖生态修复和保护，禁止侵占自然河湖、水源涵养空间。积极推进建立生态保护补偿机制，加强水土流失预防监督和综合整治，不定期的多次开展河湖沿岸清理清障活动，开展维护河湖生态环境。

5、加强执法监管。加大河湖管理保护监管力度，建立健全部门联合执法机制，严厉打击涉河湖道法行为，坚决清理整治非法排污、设障、养殖、采砂、围垦、侵占水域岸线等活动。今年以来，由我局牵头，组织县环保局、国土、住建、交通等部门，对全县河道采砂、临河违章建筑物、水源地、水土保持等进行执法检查4次，拆除1处临河违章建筑物， 取缔并关停河道采砂2家。

（2）河长制工作“六项制度”落实情况

1、《察雅县河长会议制度》，根据制度安排，我县通过建立县总河长会议制度、县级河长会议制度，定期或不定期安排部署河长制工作。其中县总河长会议主要部署全县河长制工作、研究河长制重大责任追究和考核方案等；县级河长会议以工作部署会、任务推进会、督导检查现场会等各种专题会议形式，贯彻落实总河长会议部署，研究督导本流域河长制工作重点工作及突出问题整治等。

2、《察雅县主要河湖管理考核办法》，我县将在年底，通过各级河长巡河记录，对55条河流进行考核。

3、《察雅县全面推行“河长制”工作督导检查制度》，县总河长督导检查县级河长河长制工作落实和履职情况，县级河长督导检查情况各乡镇河长工作开展情况，同时为了加强各乡（镇）对河长制湖长制工作相关政策和工作要求的全面认识，县级河长向各乡（镇）详细讲解“为什么要推行河长制”、河长制有哪些要求、如何落实河长制湖长制等方面，并对河长制相关决策背景、河长制湖长制的工作要求任务、河长如何履行职责等工作进行指导。

4、《察雅县“河长制”工作验收制度》，按照县委县政府的安排部署，计划于2019年底对全县十三个乡（镇）河长制工作落实情况开展验收工作。

5、《察雅县推行“河长制”工作信息报送与共享管理办法》落实情况，一是建立了沟通报送机制。建立了微信群，使得各项工作能及时通知、及时推进、及时反馈，确保河长制工作有序进行；二是各乡镇河长办于每月3号、13号、23号之前上报每旬工作开展情况报告。

6、《察雅县“河长制”巡河制度》明确了县级河长每年巡河每月1次，乡（镇）级河长及村（居）级河长每月巡查河湖次数不少于2次，并为县、乡（镇）两级河长发放了河长巡河记录本，做好巡查记录，河道存在的问题及时向上级河长、河长制工作办公室汇报。根据问题的相关情况有相应河长牵头，各相关单位配合的原则进行专项整治工作。截止目前，各级河长共计巡河180余次，巡河情况以旬报形式由乡（镇）河长办报县河长办，县河长办统计县级河长巡河情况报送至昌都市河长制工作办公室。并结合目前正在开展的全县河湖“清四乱”专项行动工作，各级河长在开展日常巡河工作中，重点对“乱建、乱占、乱堆、乱采”问题进行摸底调查。同时已完成了全县55条河流进行建档管理及所有市级河流一河一策”和“一河一档”编制工作.

- 十一、安全生产情况

为贯彻落实自治区安全生产工作会议精神，落实“安全生产”的各项工作目标任务，水利局领导高度重视安全生产工作，在水利建设中我们始终坚持以科学发展观和安全生产的指导原则，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化行政执法、建立规范的秩序，全面抓紧、抓严、抓好察雅县各项水利工程建设，确保水利工程建设顺利进展的同时杜绝安全事故发生，为促进全县安全生产形势稳定好转做出积极贡献。

- （一）加强组织领导，明确责任分工。2019年年初，我局先后召开各类会议多次强调安全生产监督管理工作，对水利安全生产工作进行了详细的责任分工，给各位领导和干部职工提出了工作要求，充分讲解了当前察雅县水利安全生产面临的严峻形势，强化了安全监管职责，落实安全生产主体责任制度。

（二）加强监督检查、排除安全隐患。监督检查是杜绝安全事故发生的强劲有效措施。水利局领导加强自身管理，同时要求各部门要认真负起责任，加大对施工单位贯彻落实国家安全生产制度法规和工程质量标准工作情况的督促检查力度，坚决遏制一切违法违规违章生产。对排查出现的隐患，要求各施工单位要采取有力措施、明确责任、限期整改。

（三）加强矛盾纠纷排查化解，切实维护人民群众切身利益，维护社会稳定。监理单位和施工单位进行走访、排摸，及时发现和搜集各类不安定因素和苗头性、倾向性问题，及时上报、汇总、分析，对可能引发矛盾或发生群体性事件的重大不稳定因素，进行事先疏导、化解，防止矛盾激化和升级。尤其是征地拆迁、安全运输、劳务费用等方面，通过事先排摸这一有效手段，将大量的矛盾纠纷化解在了萌芽状态。

- 十二、其他工作

（一）全面加强党的建设。党建工作是我们党永葆先进性的第一要素，也是党的事业建设中的重要基石，我局决心，在上级党委的正确领导下，不断深化党建工作内容、拓展党建工作平台，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎扎实实抓党建常规工作、抓支部自身建设，认真完成上级有关部门交办的工作任务，2019年党建工作取得了一定成绩，推动我局各项工作又好又快发展。

（二）认真抓好党风廉政工作。2019年，根据自治区、市及县委、县府关于党风廉政建设和基层党建工作的一系列重要会议精神和要求，结合区、市、县三级纪检工作会议精神和全国党风廉政建设工作的新形势新要求，我局主要从以下几方面狠抓落实：一是加强组织建设，落实责任。年初局就成立了党风建立建设领导小组，明确领导小组职责任务。且为落实党风廉政建设责任制，局主要领导与各干部职工签订了党风廉政建设目标承诺书；二是夯实基础，扎实推进。坚持党建党廉工作有方案、有计划。支部按要求制订了学习计划，简便操作，有目标要求、学习内容、方法措施。坚持学习教育有重点、有特色。支部在学习中注重区分对象和学习内容，根据水利工作实际情况，确定不同的自学重点。要求全体党员要坚持带着问题学，针对问题做，坚持在工作、生活中严格要求自己，发挥先锋模范作用，做合格党员。三是严明纪律，加强督查。我局紧紧围绕落实中央八项规定精神，把握好一个个节点，抓常、抓细，并在局务会组织专题学习。四是严明党的纪律和规矩。多措并举，狠抓学习。我局支部将习近平总书记系列中央讲话精神、十九大相关工作报告、政治纪律教育活动、反腐倡廉理论和相关党纪法规作为党支部理论学习中心组学习的重要内容,并扩大中心组参会人员范围，着力加强对领导干部的教育、管理、监督。通过观看有关违法违纪典型违纪案例等方式，深入开展党性党风党纪教育，提升党员干部反腐倡廉意识，不断增强党员的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。

（三）落实维稳工作方面。一是严格按照县委、县政府的要求，严格执行24小时值班制度和局领导带班制度，确保了大中小事不发生；二是高度重视“双清欠”工作，2018年我局出现一起拖欠民工工资的事情，我局得知后，第一时间组织施工方兑现了农民工工资。

- （四）落实精神文明方面。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，以统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局为根本，以践行社会主义核心价值观为主线，以提高职工思想道德素质和弘扬“献身、负责、求实”水利行业精神为重点，着力加强思想道德建设，着力深化群众性精神文明创建活动，着力推进水文化繁荣发展，着力培育水利行业文明新风和提高行业文明程度，围绕中心、服务水利，面向群众、引领风尚，主动融入水利改革发展大局，为同心合力谱写治水兴水新篇章提供坚强的价值引导力、文化凝聚力和精神推动力。一是加强领导、落实责任。落实领导责任和部门职责分工，一把手亲自抓，分管领导具体抓，局科室共同抓，构筑坚守职责、相互配合、协调运作、优势互补的工作机制，形成齐抓共管、合力共建的良好局面，确保创建工作有专班、有方案、有计划、有目标、有措施、有活动、有保障、有成效。二是把握规律、务求实效。深入研究广大水利干部职工精神文化生活的新动向和新需求，研究精神文明创建工作的新情况和新问题，准确把握新形势下广大水利干部职工的思想动态，充分发挥水利干部职工在精神文明建设中的主体作用，综合运用各种喜闻乐见的载体和形式，在入脑入心、凝神聚力上下功夫，在春风化雨、潜移默化上下功夫。三是建好队伍、提高水平。重视培养和使用懂理论、有实践、敢创新的水利精神文明建设人才，从思想上、政治上、工作上为他们创造良好的环境，激发和调动他们的积极性和创造性，着力在内容形式、方法手段、渠道载体、体制机制上不断创新，推进水利系统精神文明建设不断取得新成效。

- （五）加强安全生产工作。一是加强监督检查、排除安全隐患。监督检查是杜绝安全事故发生的强劲有效措施。水利局领导加强自身管理，同时要求各部门要认真负起责任，加大对施工单位贯彻落实国家安全生产制度法规和工程质量标准工作情况的督促检查力度，坚决遏制一切违法违规违章生产。对排查出现的隐患，要求各施工单位要采取有力措施、明确责任、限期整改；二是加强矛盾纠纷排查化解，切实维护人民群众切身利益，维护社会稳定。监理单位和施工单位进行走访、排摸，及时发现和搜集各类不安定因素和苗头性、倾向性问题，及时上报、汇总、分析，对可能引发矛盾或发生群体性事件的重大不稳定因素，进行事先疏导、化解，防止矛盾激化和升级。尤其是征地拆迁、安全运输、劳务费用等方面，通过事先排摸这一有效手段，将大量的矛盾纠纷化解在了萌芽状态。

（六）加强开展扫黑除恶专项斗争工作。一是加大宣传力度。我局认真组织安排，把扫黑除恶专项斗争工作融入当前重要的工作来抓，通过宣传悬挂横幅、张贴宣传单，关注扫黑微信群等多渠道宣传扫黑除恶专项斗争工作，让宣传工作更接地气、深入民心，把扫黑除恶专项斗争宣传工作推向纵深；二是设立举报箱。标明了水利局举报电话，以便于群众反映和举报有关扫黑除恶工作的建议和问题。我局高度重视扫黑除恶工作，要求局扫黑办负责人员每天关注举报内容，并及时汇报给局主要领导；三是开展教育，引导群众的思想。我局领导班子带队对我县各砂厂检查工程质量、工程进度、工程安全。同时检查砂石厂乱采乱挖乱堆乱放等问题并进行宣传法律法规教育活动；四是在LED上播放主题标语“严厉打击非法经营，垄断经营和沙霸、路霸、水霸等行为”，同时以此标语制作横幅6条，悬挂在各砂石厂及施工地，开展宣传教育工作。

- 十三、工程管理工作

- 1、加强领导，强化管理。县水利局成立了由局长任组长，总工办、质监站、设计代表、监理代表等人员任成员的建设领导小组，各部门协调配合，齐心协力，做好水利建设管理工作。主管部门的领导多次到工地检查、指导、协调落实资金，保证了施工顺利进行。

- 2、推行改革，合同管理。在工程建设中严格执行了项目法人负责制、建设监理制、招标投标制和合同管理制等规章制度，强化合同管理，以合同规范约束建设各方的关系和行为。

- 3、建章立制，科学管理。项目部制订了工程质量管理、安全管理、档案管理、财务管理、定期例会、定期报送月报、安全生产专题会议等各种规章制度，并严格执行使工程建设管理做到高效、科学、完善。

- 4、明确目标，定期考核。项目部在工程开工时即明确了设计、监理、施工、业主各自的负责及阶段性任务目标，严格控制施工的质量、安全、进度、投资及信息管理等。

5、察雅县水利局在项目过程管理对参建单位进行考核。考核由察雅县水利局质监站牵头，组织相关部门每月进行一次，每次检查数据由质监站负责整理，做好记录留存，项目考核时取各次检查分值的平均值作为项目过程管理考核依据。察雅县水利局年终将对各项目参建单位进行考核，从施工进度、技术质量控制和安全文明施工、资料和报表管理、合同履约情况等方面进行考核，对考核较差的的单位将上报市水利局建议列入水利系统黑名单。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年我乡预算总指标为643.960968万元，支出预算数为643.960968万元，财政拨款结转0元。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）我乡预、决算差异情况，收入支出具体项目逐项对比。

| 功能科目 | 年初预算数 | 决算数 | 增减额度 |  | 增长率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农林水支出 | 2,991,885.49 | 6,333,984.08 | 3342098.59 | 111.7% |  |  |
| 住房保障支出 |  | 105,625.60 | 105,625.60 | 100% |  |  |

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

| 功能科目 | 增减额度 | 增长率 | 变动原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农林水支出 | 3342098.59 | 111.7% | 2019年项目增加 |
| 住房保障支出 | 105,625.60 | 100% | 年初未单列科目 |

2．收入支出结构分析。

（1）2019年我乡总收入为643.960968万元，其中财政拨款643.960968万元，占总收入的100%。

（2）2019年我乡总支出643.960968万元，其中基本支出139.210968万元，占总支出的21.62%；项目支出504.75万元，占总支出的78.38%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

4.财政拨款收入、支出分析。

2019年我乡财政拨款收入为643.960968万元，支出为643.960968万元。

- 年末结转和结余情况。

收支结余情况：本年年末结转0元（其中基本支出0元，项目支出0元）。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

年末单位资产、负债基本情况，与上年度对比情况，

- 资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行    分析。

| 项目 |  | 上年度 | 本年度 | 比上年增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 库存现金 | 0.00 |  | 0.00 |
|  | 银行存款 | 65,429.56 | 65,429.56 | 0.00 |
|  | 应收账款 |  |  | 0.00 |
|  | 固定资产 | 968,400.00 | 968,400.00 | 0.00 |
| 负债 | 其他应付款 | 65,429.56 | 65,429.56 | 0.00 |
| 净资产 | 资产基金 | 968,400.00 | 968,400.00 | 0.00 |

（二）资产负债对比分析

2018年末资产负债为：6.5万元，2019年末资产负债为2.5万元。

本年度部门决算等财务工作开展情况

1本单位财务管理、决算、编报、审核情况。我单位严格按照《行政事业单位开机制度》要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度，加强对银行存款和现金的管理，各项收入及时入账，不允许发生坐收作支、公款私存和挪用公款等现象，对上级下达的指标，结合我县实际制定用款计划。我县对年终决算高度重视，组织专人负债编制决算报告，对决算数据进行了严格审核，分析。一是编制报表时数据填报不够严谨，出现计算、技术性错误；二是财会人员对会计科目和预算支出科目的使用错误，不能严格按照有关会计制度或财务制度进行核算，导致处理账务和填报报表出现错误，会计年度数据衔接不一致或缺乏合理性；三是决算分析比较简单、肤浅，存在就数字论数字，没有进行深层次、深领域的分析，决算分析水平有待加强。在决算编审过程中，针对以上问题，在今后的工作中，一是积极组织财务会计人员进行业务知识及计算机知识的培训，提高财务人员的业务素质，确保决算编制工作质量；二是提高认识，加强单位对决算工作的重视，改变单位“重指标、轻实效、重拨款、轻监管”的观念；三是建立健全各项财务规章制度，努力规范财务行为，定期或不定期地对单位财务进行监督和检查，发现问题及时解决。

2强化业务培训，注重培训效果。单位财务人员的水平高低直接决定决算报表的质量和效率。应开展多渠道，多形式的业务知识培训，充分利用后续教育平台，提高财务人员业务素质，确保会计核算水平的提高。要注重培训实效，使单位财务人员都能熟练掌握编报方法和内容。

3夯实基础信息，促进编制规范。预算编制。预算执行、决算是一个有机的整体，预算编制通过预算执行加以验证，预算执行的结果形式决算，决算经过反馈，为预算编制提供参考。部门决算工作应完善后续监督反馈机制，进一步夯实数据信息。