察雅县水利队部门决算分析报告撰写提纲

部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）贯彻执行有关水利工作的方针政策和法律法规规章；拟订并组织实施全区水利工作的中长期规划、专项规划和年度计划。

（二）统一管理全区水资源。组织拟订全区水资源供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价、调度工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；组织、指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作；组织实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责全区节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和标准，编制节约用水规划并组织实施。

（六）组织、指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全区重要江河湖泊治理和开发；指导全区水利工程建设与运行管理；协助做好水利工程移民管理工作。

（七）负责防治水土流失工作。研究制定全区水土保持规划并组织实施，负责全区水土流失的监测和综合防治的管理工作。

（八）组织、指导全区农村水利工作；组织协调并监督实施农田水利基本建设和管理；指导乡镇供水、农村人畜饮水、灌区配套建设等工作。

（九）组织开展全区水政监察和水行政执法工作，协调并仲裁区境内的水事纠纷。

（十）负责水利行业安全生产工作；组织水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设质量监督工作。

（十一）负责河道管理，审核和办理河道采砂手续。

（十一）承办区政府和上级部门交办的其他事项。

2．机构情况。

纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：事业单位会计制度。

3．人员情况。

财政补助人员7人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、农村安全饮水工程建设总体情况

1、农村安全饮水巩固提升工程推进情况

工程建设方面：昌都市2020年我县农村饮水工程维修养护资金项目104万、昌都市2020年农村安全饮水巩固资金263万，昌都市2020年公益性水利工程维护养护补助资金项目141万元、昌都市2020年水毁维护资金90万元，已全部完成；2020年第一批农村饮水巩固提升工程，投资1760.77万元，解决60个人饮点的冬季饮水问题，主要是吸取兄弟县(区)的好经验、好办法，措施上采取打井、保温房、循环供水、更换老旧管网、电热丝供水桩、尾水阀门等措施来保障冬季饮水问题，目前已完成全部建设任务；2020年第二批农村饮水巩固提升工程，投资1719.55万元，计划解决70多个人饮点的冬季饮水问题，该项目正在建设中。

2、做好水质监测工作，保障安全饮水

我县安排脱贫攻坚整合资金66万元用于今年我县2020农村饮水安全巩固提升工程水质检测工作，确保饮水安全全部达标，截止目前已完成189个水源点的检测工作。在下一步工作中我局积极衔接县生态环境局、县卫健委、县疾控中心，统筹做好我县农村安全饮水供水点水质化验工作。

3、加强引导，广泛开展建后管理培训

正在对接13个乡镇成立管护站的工作，同时在5月12日、5月27日完成两次对全县138个村居驻村工作队队长及专干开展西藏自治区农村饮水安全评价准则、农村饮水安全建后管理办法、水费收缴等工作的宣传和培训，加快推进了138个村居管护队的成立。同时给各乡镇发放《昌都市农村饮水安全工程建后管理暂行办法》、《西藏自治区农村饮水评价准则》、《农村饮水安全工程建后管理办法》等。

二、工程项目开展情况

1、察雅县王卡乡娘曲村洛荣自然村防洪堤工程、察雅县宗沙乡察姆村农村饮水安全工程完成竣工验收。

2、2018年中央特大防汛抗旱补助建设项目、2018年防汛抗旱建设项目、察雅县阿孜乡坤达曲排洪沟维修工程、察雅县荣周乡栋扎村自来水厂取水管道工程、察雅县荣周乡栋扎村水渠工程5个项目完成财政评审；2018年和2020年农村饮水巩固提升项目正在出具评审报告；扩大乡、香堆镇、肯通乡三大防洪堤已完成开展财政评审工作。

3、察雅县荣周灌区已完成整改工作并成功试水，等待市水利局组织竣工验收。

4、烟多镇察俄村俄那自然村山洪治理工程、察雅县2020年农业生产救灾工程两个项目正在开工建设，目前已完工待验。

三、2020年防汛工作

1、全面落实防汛抗旱责任制。一是县里及时调整了防汛抗旱指挥部，明确了县领导防汛抗旱分工。全县重要堤防都落实了防汛责任人、技术负责人；二是严格落实24小时值班制度，做好防汛抗旱值班工作。

2、按照“预防为主、防治结合”的方针，结合各自单位职能，安排专人及时组织开展责任区内的重点部位、薄弱环节定期开展全面、细致、拉网式的隐患排查工作。严格落实在建、已建工程安全度汛方案，把重点河段、重点区域、临河居民、临河公路、地质灾害隐患点、低洼积水等部位的重要基础设施的防洪安全作为防汛抗洪工作的重中之重，强化施工现场管理，拉网式全面排查在建工地、施工现场、安全隐患，建立健全工程防汛观测巡查预警机制，加强防汛值班值守，确保工程安全、人员安全。同时我局修定完善了防汛抗旱预案及应急抢险预案。已制定了《2020年防汛抗旱应急预案》。

四、水资源管理情况

1、利用“世界水日”、“中国水周”宣传活动，紧扣宣传主题，进行水法律法规宣传，大力开展《水法》宣传，开展水资源保护与管理宣传，切实增强群众惜水、节水意识。

2、积极推进水资源管理工作，着力健全制度、落实责任，严格用水总量、用水效率、水功能区纳污控制“三条红线”管理，不断提升科学治水、依法治水的能力和水平，为农牧业稳产增收、改善农牧民生产生活条件、加快我县经济社会发展提供了有力支撑。

3、根据相关法律法规要求，6月1日-9月30日为禁采期，我局严格按照要求抓好禁采期工作的落实工作。

五、河长制工作开展情况

1、压实责任。推进河（湖）长制,核心是责任,关键是落实。各级河（湖）长认真履职尽责，各部门协同发力,认真落实河（湖）长责任,扎实做好管水治水各项工作；乡级河（湖）长积极协助县级河（湖）长开展巡河工作,对发现的问题及时进行督查督办，各乡（镇）按照属地管理原则,对辖区内所有河流的管理保护负主体责任，逐步形成“县级河（湖）长统筹引领，乡级河（湖）长落实推进，村级河（湖）长常态监管”的河（湖）治理格局；县河（湖）长办具体负责全县河（湖）长制工作的组织协调、督导、检查、考核等工作,对部门职责不清、责任不明的要及时予以明确，要以守河有责、守河担责、守河尽责的责任感推动全县河（湖）长制工作的全面落实。

2、强化措施。全县各级各部门按照河（湖）长制的工作要求,聚焦工作目标,找准切入点,瞄准薄弱点,抓住关键点,精准施策、综合治理,扎实推进全县河湖水环境治理工作。

一是各乡（镇）严格按照察雅县制定的《河道采砂规划》，合理设置采砂点，坚决杜绝乱采乱挖、非法采砂等破坏水生态环境事件的发生；要以河道采砂专项整治为抓手,结合乡（镇）实际，建立健全监管体系,适时组织相关部门开展联合执法，对非法采砂行为保持高压严打态势,一经发现，要从严、从重、从快处理 ,真正从根本上解决河道、山地范围内非法盗采行为,确保我市水生态环境安全、汛期行洪安全。二是积极开展黑臭水体治理专项整治行动、农村生活污水专项整治行动、畜禽养殖污染专项整治行动、非法侵占林地、破坏湿地专项整治行动、集中式饮用水源保护专项执法行动、入河排污口调查摸底和规范整治专项行动,维护河湖健康。各级各部门要立足当前形势,充分发挥河（湖）长制在治水治河治湖中的主导作用,继续坚持各级河（湖）长常态巡河,助推水污染防治、农村人居环境整治等重点工作,确保县委、县政府决策部署落地见效。三是在巩固好“四乱”问题整治成果的同时，持续开展河湖“清四乱”专项行动，进一步加大监督检查力度，确保整改问题不反复，并有效控制新“四乱”问题的出现。

3、保障资金。严格按照国家、自治区、市全面推行河（湖）长制的工作意见和方案要求，积极向县财政局申请专项资金150万元，将河（湖）长制工作经费纳入本级财政年度预算，为开展河湖管理范围划定、岸线保护与利用规划工作提供资金保障，确保2020年底前完成察雅县主要（重点）河湖管理范围划定、岸线保护与利用规划编制，为今后全县各级河湖合理开发利用奠定坚实基础。

六、安全生产情况

为贯彻落实自治区安全生产工作会议精神，落实“安全生产”的各项工作目标任务，水利局领导高度重视安全生产工作，在水利建设中我们始终坚持以科学发展观和安全生产的指导原则，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化行政执法、建立规范的秩序，全面抓紧、抓严、抓好察雅县各项水利工程建设，确保水利工程建设顺利进展的同时杜绝安全事故发生，为促进全县安全生产形势稳定好转做出积极贡献。

一是加强监督检查、排除安全隐患。监督检查是杜绝安全事故发生的强劲有效措施。水利局领导加强自身管理，同时要求各部门要认真负起责任，加大对施工单位贯彻落实国家安全生产制度法规和工程质量标准工作情况的督促检查力度，坚决遏制一切违法违规违章生产。对排查出现的隐患，要求各施工单位要采取有力措施、明确责任、限期整改；二是加强矛盾纠纷排查化解，切实维护人民群众切身利益，维护社会稳定。监理单位和施工单位进行走访、排摸，及时发现和搜集各类不安定因素和苗头性、倾向性问题，及时上报、汇总、分析，对可能引发矛盾或发生群体性事件的重大不稳定因素，进行事先疏导、化解，防止矛盾激化和升级。尤其是征地拆迁、安全运输、劳务费用等方面，通过事先排摸这一有效手段，将大量的矛盾纠纷化解在了萌芽状态。

- 七、其他工作

（一）全面加强党的建设。党建工作是我们党永葆先进性的第一要素，也是党的事业建设中的重要基石，我局决心，在上级党委的正确领导下，不断深化党建工作内容、拓展党建工作平台，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎扎实实抓党建常规工作、抓支部自身建设，认真完成上级有关部门交办的工作任务。

（三）落实维稳工作方面。一是严格按照县委、县政府的要求，严格执行24小时值班制度和局领导带班制度，确保了大中小事不发生；二是高度重视“双清欠”工作，做到及时发现及时处理。

- （四）落实精神文明方面。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，以统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局为根本，以践行社会主义核心价值观为主线，以提高职工思想道德素质和弘扬“献身、负责、求实”水利行业精神为重点，着力加强思想道德建设，着力深化群众性精神文明创建活动，着力推进水文化繁荣发展，着力培育水利行业文明新风和提高行业文明程度，围绕中心、服务水利，面向群众、引领风尚，主动融入水利改革发展大局，为同心合力谱写治水兴水新篇章提供坚强的价值引导力、文化凝聚力和精神推动力。一是加强领导、落实责任。落实领导责任和部门职责分工，一把手亲自抓，分管领导具体抓，局科室共同抓，构筑坚守职责、相互配合、协调运作、优势互补的工作机制，形成齐抓共管、合力共建的良好局面，确保创建工作有专班、有方案、有计划、有目标、有措施、有活动、有保障、有成效。二是把握规律、务求实效。深入研究广大水利干部职工精神文化生活的新动向和新需求，研究精神文明创建工作的新情况和新问题，准确把握新形势下广大水利干部职工的思想动态，充分发挥水利干部职工在精神文明建设中的主体作用，综合运用各种喜闻乐见的载体和形式，在入脑入心、凝神聚力上下功夫，在春风化雨、潜移默化上下功夫。三是建好队伍、提高水平。重视培养和使用懂理论、有实践、敢创新的水利精神文明建设人才，从思想上、政治上、工作上为他们创造良好的环境，激发和调动他们的积极性和创造性，着力在内容形式、方法手段、渠道载体、体制机制上不断创新，推进水利系统精神文明建设不断取得新成效。

（六）加强开展扫黑除恶专项斗争工作。一是加大宣传力度。我局认真组织安排，把扫黑除恶专项斗争工作融入当前重要的工作来抓，通过宣传悬挂横幅、张贴宣传单，关注扫黑微信群等多渠道宣传扫黑除恶专项斗争工作，让宣传工作更接地气、深入民心，把扫黑除恶专项斗争宣传工作推向纵深；二是设立举报箱。标明了水利局举报电话，以便于群众反映和举报有关扫黑除恶工作的建议和问题。我局高度重视扫黑除恶工作，要求局扫黑办负责人员每天关注举报内容，并及时汇报给局主要领导。

- 八、工程管理工作

- 1、加强领导，强化管理。县水利局成立了由局长任组长，总工办、质监站、设计代表、监理代表等人员任成员的建设领导小组，各部门协调配合，齐心协力，做好水利建设管理工作。主管部门的领导多次到工地检查、指导、协调落实资金，保证了施工顺利进行。

- 2、推行改革，合同管理。在工程建设中严格执行了项目法人负责制、建设监理制、招标投标制和合同管理制等规章制度，强化合同管理，以合同规范约束建设各方的关系和行为。

- 3、建章立制，科学管理。项目部制订了工程质量管理、安全管理、档案管理、财务管理、定期例会、定期报送月报、安全生产专题会议等各种规章制度，并严格执行使工程建设管理做到高效、科学、完善。

- 4、明确目标，定期考核。项目部在工程开工时即明确了设计、监理、施工、业主各自的负责及阶段性任务目标，严格控制施工的质量、安全、进度、投资及信息管理等。

5、察雅县水利局在项目过程管理对参建单位进行考核。考核由察雅县水利局质监站牵头，组织相关部门每月进行一次，每次检查数据由质监站负责整理，做好记录留存，项目考核时取各次检查分值的平均值作为项目过程管理考核依据。察雅县水利局年终将对各项目参建单位进行考核，从施工进度、技术质量控制和安全文明施工、资料和报表管理、合同履约情况等方面进行考核，对考核较差的的单位将上报市水利局建议列入水利系统黑名单。

九、2021年工作计划

下一步，我们将严格按照有关规定和要求，进一步健全机构，加大投入，强化管理权力推进，努力把水利发展工作推向深入。

一是项目建设方面严格按照时间节点，完成好各项工作任务，二是加快推进“十四五”项目的前期工作；三是进一步完成农村安全饮水冬季保通措施工作，从根本上解决季节性通水问题；四是各乡镇成立饮水管护员，开展水费收缴工作，加强群众的管护意识；五是河长制工作方面继续加强河长巡河力度，按照察雅县河长巡河制度要求确保完成每季度巡河次数；继续加大宣传力度，增强全民护河意识；继续加大力度开展“清四乱”专项行动。六是河道采砂方面制定采砂规划是很有必要的，以规范砂石的开采，维护河道河势稳定，进一步保障行洪安全,适度、合理地利用河道砂石资源，使之沿岸工农业设施正常运行和满足生态环境的保护，促进当地经济发展，确保人民生命财产安全。七是水土保持方面，按要求加强对全国开展现场核查、项目合规性认定，违法违规项目查处和督促整改等现场工作的基本工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年我乡预算总指标为26,919,067.42元，支出预算数为22,448,934.53元，财政拨款结转4,470,132.89元。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）我乡预、决算差异情况，收入支出具体项目逐项对比。

| 功能科目 | 年初预算数 | 决算数 | 增减额度 |  | 增长率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农林水支出 | 6,654,766.84 | 22,448,934.53 | 15794167.69 | 237% |  |  |

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

| 功能科目 | 增减额度 | 增长率 | 变动原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农林水支出 | 15794167.69 | 237% | 2020年项目增加 |

2．收入支出结构分析。

（1）2020年我乡总收入为26,919,067.42元，其中财政拨款26,919,067.42元，占总收入的100%。

（2）2020年我乡总支出22,448,934.53元，其中基本支出751,960.00元，占总支出的3.34%；项目支出21,696,974.53元，占总支出的96.66%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年我乡财政拨款收入为26,919,067.42元，支出为22,448,934.53元。

- 年末结转和结余情况。

收支结余情况：本年年末结转4,470,132.89元（其中基本支出66,491.00元，项目支出4,403,641.89元）。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

本年度部门决算等财务工作开展情况

1本单位财务管理、决算、编报、审核情况。我单位严格按照《行政事业单位开机制度》要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度，加强对银行存款和现金的管理，各项收入及时入账，不允许发生坐收作支、公款私存和挪用公款等现象，对上级下达的指标，结合我县实际制定用款计划。我县对年终决算高度重视，组织专人负债编制决算报告，对决算数据进行了严格审核，分析。一是编制报表时数据填报不够严谨，出现计算、技术性错误；二是财会人员对会计科目和预算支出科目的使用错误，不能严格按照有关会计制度或财务制度进行核算，导致处理账务和填报报表出现错误，会计年度数据衔接不一致或缺乏合理性；三是决算分析比较简单、肤浅，存在就数字论数字，没有进行深层次、深领域的分析，决算分析水平有待加强。在决算编审过程中，针对以上问题，在今后的工作中，一是积极组织财务会计人员进行业务知识及计算机知识的培训，提高财务人员的业务素质，确保决算编制工作质量；二是提高认识，加强单位对决算工作的重视，改变单位“重指标、轻实效、重拨款、轻监管”的观念；三是建立健全各项财务规章制度，努力规范财务行为，定期或不定期地对单位财务进行监督和检查，发现问题及时解决。

2强化业务培训，注重培训效果。单位财务人员的水平高低直接决定决算报表的质量和效率。应开展多渠道，多形式的业务知识培训，充分利用后续教育平台，提高财务人员业务素质，确保会计核算水平的提高。要注重培训实效，使单位财务人员都能熟练掌握编报方法和内容。

3夯实基础信息，促进编制规范。预算编制。预算执行、决算是一个有机的整体，预算编制通过预算执行加以验证，预算执行的结果形式决算，决算经过反馈，为预算编制提供参考。部门决算工作应完善后续监督反馈机制，进一步夯实数据信息。